BAA

О СОСТОЯНИИ И ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ В

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

15 апреля 1994 г.

N 113

(САМР 94-4)

По состоянию  на  01.01)94  общая  протяженность  троллейбусных

линий в г.  Тирасполе  и  между  городами  Тирасполь  -  Бендеры  (в

однопутном исчислении) составляет 79.6 км.

# Перевозку пассажиров по существующим маршрутам осуществляют 106

единиц  троллейбусов.  Коэффициент  использования  парка  по  итогам

работы за 1993 г. - 0.657.

Сложившаяся  удельная  норма  расхода  электроэнергии  на  1 км

пробега - 2.52 квт.час.

В  городе  Бендеры  ведется проектирование и строительство II-й

очереди  объектов  городского  электрического транспорта, включающий

троллейбусные  линии  в  микрорайоны  "Солнечный"  и  "Ленинский", 3

тяговые  подстанции,  депо  для  ремонта  и  эксплуатации  50 единиц

подвижного состава.

В  первом  полугодии  1994 года планируется ввод в эксплуатацию

троллейбусной линии  от ресторана  "Фоишор" до центра села Терновка.

Начаты  проектно  -  изыскательские  работы  по  троллейбусной линии

"лечгородок г. Тирасполя - село Суклея".

Требуют   решения   вопросы  изготовления  узлов  и  агрегатов,

запасных частей для ремонта троллейбусов, спецчастей для контактно -

кабельных  сетей  троллейбуса  на заводах Приднестровской Молдавской

Республики, пополнение парка подвижного состава.

Необходимо   дальнейшее   решение   социальных   вопросов   для

работников горэлектротранспорта.

Учитывая,  что  городской  пассажирский электрический транспорт

является  экологически  чистым  транспортом,  принимая  во  внимание

отсутствие  собственных  энергоресурсов в Приднестровской Молдавской

Республике   для   организации   автобусных   перевозок   пассажиров

(дизельное  топливо, бензин и т.п.), проведя технико - экономическое

сравнение автобусных и троллейбусных перевозок пассажиров, а также в

соответствии    с   Постановлением   Правительства   Приднестровской

Молдавской  Республики  N  299  от  21 октября 1993 года "О развитии

электрического  и  электроподвижного  транспорта  в  Приднестровской

Молдавской   Республике"  Правительство  Приднестровской  Молдавской

Республики постановляет:

## 1.  Одобрить  программу  развития  в Приднестровской Молдавской

Республике городского пассажирского электрического транспорта;

## 2.  Исполкомам  Тираспольского,  Бендерского  городских Советов

народных   депутатов,   Слободзейского   районного  Совета  народных

депутатов    обеспечить   технико   -   экономическое   обоснование,

строительство  и  ввод  в эксплуатацию следующих объектов городского

пассажирского электрического транспорта:

г. Тирасполь

2.1. Площадка для отстоя  1994 год  1995 год    Местный бюджет

троллейбусов в       проекти-  строитель-  г. Тирасполя

Октябрьском          рование   ство

микрорайоне (ПХБО)

2.2. Троллейбусная линия  1994 год  1995 год    Местный бюджет

-1.5 км от  киноте-  проекти-  строитель-  г. Тирасполь

атра "Юность" по ул. рование   ство

Одесской до путепро-

вода ПХБО с поворо-

том на ул.

Краснодонскую

2.3. Строительство        1994 год              Местный бюджет

тяговой              стоитель-             г. Тирасполя

подстанции N 7       ство

2.4. Троллейбусная линия- 1994 год  1995 год    Местный бюджет

### 1.6 км по ул.        проекти-  строитель-  г. Тирасполя

Юности (от ресторана рование   ство

"Тернополь"вглубь

нового жилого

массива)

г. Бендеры

2.5. Строительство             1994-1996 гг.    Местный бюджет

объектов II-й очереди     завершение       г. Бендеры и

ГЭТ: депо на 50 единиц    проектирования   Республиканский

подвижного состава        и строительства  бюджет

-3 тяговые подстанции

- троллейбусные линии

11,8 км в микрорайон

"Солнечный" и

"Ленинский"

Слободзейский район

2.6. Троллейбусная линия 3.7   1994 год         Средства ПШК

км от ресторана "Фоишор"  I полугодие,     "Тилигул"

до центра с. Терновка,    строительство

тяговая подстанция для

электроснабжения данной

линии I шт

2.7. Троллейбусная линия -     1994     1995    Местный бюджет

### 7.8 км по ул. Мира        год      год     с. Суклея,

(лечгородок - село        проек-   строи-  средства пред-

Суклея с разворотом у     тирова-  тельст- приятий

ПМК - II) и 2 тяговые     ние      во      Республиканский

подстанции                                 бюджет

2.8. Технико - экономическое   1994 - 1995 гг.  Средства

обоснование (ТЭО) - 39                     Днестровской

км строительства                           ГРЭС

троллейбусной линии

Тирасполь - пгт.

Днестровск

2.9. Технико - экономическое                    Республиканский

обоснование строительства                  бюджет

линии Тирасполь - Ближний         1995 год

Хутор 11,6 км

### 2.10 Технико - экономическое           1996 г.  Республиканский

обоснование строительства                  бюджет

троллейбусной линии в

г. Рыбница

### 2.11 Технико - экономическое           1997 г.  Республиканский

обоснование троллейбусной                  бюджет

линии г. Дубоссары -

поселок Григориополь

### 2.12 Проектирование и                  1998-    Республиканский

строительство объектов            2002 гг. бюджет

ГЭТ Рыбница, Дубоссары -

Григориополь

## 3.  Министру  экономики  и  финансов  Республики (Натахин О.С.)

изыскать  возможность  выделения  из  республиканского  бюджета,  во

втором  квартале  1994 года 400 млн. рублей Слободзейскому районному

Совету  народных  депутатов  на  разработку  ТЭО, проектно - сметной

документации  и  комплектации  троллейбусных  линий  в Слободзейском

районе.

## 4.   Министру   промышленности   и  энергетики  Приднестровской

Молдавской   Республики  совместно   с   исполкомом  Тираспольского,

Бендерского,  Рыбницкого  и Дубоссарского городских Советов народных

депутатов,   в   двухмесячный   срок,  принять  необходимые  меры  к

изготовлению   узлов   и  агрегатов,  запасных  частей  для  ремонта

троллейбусов,  спецчастей  контактных  сетей  на заводах Республики,

рассматривая   городской   электрический  пассажирский     транспорт

транспортный цех предприятий.

## 5.    Министерству    транспорта    и    народного    хозяйства

Приднестровской Молдавской Республики (Гузеев В.М.) при формировании

плана  капитального  ремонта  и реконструкции дорог республиканского

значения учитывать программу городского пассажирского транспорта.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА                                 И.СМИРНОВ

Отформатировано: Кабанец Т.Н. старший оператор, тел. 5-20-17, ГП ГВЦ

Проверено  на  аутентичность:  Казакова М.М., техник, тел.  5-20-17,

ГП ГВЦ.